| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Số: /TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Nông, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký bổ sung và đề nghị thông qua Nghị quyết cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách địa phương đã được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022 tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022.

Trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, trong đó vẫn còn một số dự án vì lý do khách quan, bất khả kháng nên đến ngày 31/01/2022 không giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 được bố trí.

Căn cứ Khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công quy định về thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hàng năm, trong đó nêu: “Trong trường hợp bất khả kháng, ... , Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn NSĐP cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31/12 năm sau”.

Do đó, để tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư phát triển của địa phương, tạo điều kiện để sớm hoàn thành dự án, sớm đạt được mục tiêu dự án đề ra, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 (tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17 tháng 6 năm 2022).

Tuy nhiên, trong quá trình tổng hợp, báo cáo đề xuất, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông) đã báo cáo số liệu không chính xác, qua xác minh thì Chủ đầu tư chưa thực hiện nhận nợ đối với kế hoạch vốn Chính phủ vay về cho vay lại với số tiền là 524.249.200 đồng của dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông, do đó không đảm bảo dự toán để thực hiện chuyển nguồn.

Vì vậy, để đảm bảo số dự toán ngân sách cấp tỉnh đủ điều kiện được phép chuyển nguồn theo số dư thực tế đúng quy định hiện hành, UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất bổ sung và thông qua nội dung Nghị quyết về việc cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách địa phương đã được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022 tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV (danh mục Nghị quyết chi tiết như Phụ lục đính kèm).

Hồ sơ kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách địa phương đã được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tư pháp; - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hồ Văn Mười |
| --- | --- |

Phụ lục

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT ĐĂNG KÝ BỔ SUNG TRÌNH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HĐND TỈNH KHÓA IV NHIỆM KỲ 2021-2026

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2022 của UBND tỉnh)

| STT | Tên gọi | Căn cứ ban hành | Sự cần thiết ban hành | Mục đích, quan điểm xây dựng | Đối tượng, phạm vi | Nội dung | Nguồn lực thực hiện | Loại Nghị quyết |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định chi tiết | Đặc thù |
| 1 | Cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách địa phương đã được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022 | Khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019 | Số dư dự toán không đảm bảo điều kiện chuyển nguồn | Đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định | Các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý và thực hiện dự án | Thông qua Nghị quyết Cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách địa phương đã được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2021 sang năm 2022 | Ngân sách địa phương |  | X |