Phụ lục I

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BTTTT ngày    /    /2020 
của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (Nghị quyết số 17/NQ-CP), Văn bản số 139/TB-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020 và Văn bản số 339/TB-VPCP ngày 22/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp tình hình thực hiện 26 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử năm 2020 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử như sau:

1. Các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP

1.1. Các chỉ tiêu đạt

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2020 | Diễn giải | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương | Từ 20% trở lên | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, tỷ lệ này trung bình trên cả nước đã đạt khoảng 23,5% |  |
|  | Tỷ lệ tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia | 30% | Theo báo cáo, tỷ lệ này hiện đã đạt trên 37% |  |
|  | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4. | Tối thiểu 30% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ này trung bình trên cả nước đã đạt khoảng 30,15% và tiếp tục tăng cho đến cuối năm 2020. |  |
|  | Tỷ lệ Cổng Dịch vụ công cấp bộ, tỉnh cung cấp giao diện cho các thiết bị di động. | 50% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ này trung bình trên cả nước đã đạt 92,68% |  |
|  | Tỷ lệ dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp | 100% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, các dịch vụ công đã được hỗ trợ giải đáp thắc mắc. |  |
|  | Tỷ lệ cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến | 50% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ này trên cả nước đã đạt 97,56%. |  |
|  | Tỷ lệ Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ. | 100% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, hiện nay, tất cả các cơ quan đã cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP (trừ các thông tin mà pháp luật khác cao hơn đã quy định không cung cấp công khai) |  |
|  | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính | 20% | Hiện nay, các Cổng dịch vụ công (DVC) của các bộ, ngành, địa phương đã kết nối với Cổng DVCQG trong đó có Hệ thống xác thực định danh điện tử, cho phép xác thực bằng chữ ký số trên nền tảng di động. Do đó, các DVCTT đều có thể sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện TTHC |  |
|  | Tỷ lệ thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến | 20% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ DVCTT mức 3, 4 cả nước cho phép tự động điền thông tin của người dân đạt trên 22,5% |  |
|  | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp | 50% | Hiện nay đã có 51,8% các bộ, tỉnh kết nối và sử dụng dữ liệu từ CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Khi đó, các DVCTT có thể sử dụng dữ liệu từ CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp khi có nhu cầu. Bộ TTTT sẽ đo đạc tỷ lệ DVCTT này. |  |
|  | Tỷ lệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử | 100% | Hiện nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có phần mềm quản lý văn bản, điều hành kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia (100%) |  |
|  | Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử. | 90% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ này trung bình trên cả nước đã đạt 90,81% |  |
|  | Rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử. | 30% - 50% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ trung bình giảm thời gian họp 45,5%; giảm tài liệu giấy 66,5% |  |

1.2. Các chỉ tiêu chưa đạt

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2020 | Diễn giải | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử | 50% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ này chưa đạt |  |
|  | Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) | 80% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ này chưa đạt |  |
|  | Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) | 60% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ này chưa đạt |  |
|  | Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). | 30% | Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỷ lệ này chưa đạt |  |
|  | Tỷ lệ báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. | 30% | VPCP đã xây dựng 10 chuyên mục và cập nhật trên 200 chỉ tiêu thông tin, dữ liệu lên Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; phối hợp với các bộ cung cấp dữ liệu của 105/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với 55/63 tỉnh cung cấp dữ liệu trực tuyến cho 08 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; khảo sát tại 05 bộ để phối hợp cung cấp thông tin dữ liệu của các cơ quan. Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai. |  |
|  | Tỷ lệ cơ quan nhà nước từ trung ương tới cấp huyện kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. | 100% | Đến hết tháng 12/2020, 100% bộ ngành và 98% quận/ huyện kết nối mạng TSLCD. Hết Quý I/2021 hoàn thành 100% kết nối quận, huyện |  |

1.3. Các chỉ tiêu cần xem xét về tính khả thi

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2020 | Diễn giải | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. | 20% | Chỉ tiêu chưa khả thi vì chưa có hệ thống xác thực định danh điện tử được kết nối thông suốt đến tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Ngoài ra, người dân còn thiếu kỹ năng và thói quen sử dụng dịch vụ có xác thực định danh điện tử |  |
|  | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. | 100% | Chỉ tiêu chưa khả thi do điều kiện một số địa phương có một số thủ tục hành chính chưa được cung cấp qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Theo báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, hiện nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được theo dõi thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh trung bình trên cả nước đạt khoảng 96,63% |  |

2. Các nhiệm vụ theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

| TT | Nhiệm vụ | Hiện trạng triển khai |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Tỷ lệ bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia | Hiện nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có LGSP và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia |
| - 10 | Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Đã sẵn sàng đưa vào thử nghiệm, kết nối, chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng |
| - 12 | Đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia | Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến Tháng 7 năm 2021 sẽ hoàn thành xây dựng CSDL và kết nối, chia sẻ dữ liệu rộng rãi trên quy mô toàn quốc |
| - 13 | Các Bộ, ngành, địa phương triển khai biện pháp giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung và kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia | Hiện nay, tỷ lệ bộ, ngành, địa phương đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp đạt 100% |
|  | Thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, quản lý để đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương | - Đối với Cổng DVC + 55 địa phương đã kết nối; + 14 bộ, cơ quan đã kết nối; + 06 cơ quan thuộc CP đã kết nối. - Đối với Hệ thống thông tin một cửa điện tử + 47 địa phương đã kết nối; + 8 bộ, cơ quan đã kết nối; + 06 cơ quan thuộc CP đã kết nối. |