Phụ lục II

HIỆN TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-CP ĐẾN THÁNG 12/2020

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-BTTTT ngày    /    /2020 
của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tổng số: 83 nhiệm vụ;

Đã hoàn thành: 64 nhiệm vụ (77,1%);

Đang thực hiện: 19 nhiệm vụ (22,9%).

| TT | Nội dung công việc | Thời hạn | Kết quả cần đạt | Kết quả thực hiện đến tháng 12/2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử |  |  |  |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì: 10 nhiệm vụ. Hoàn thành 8/10 nhiệm vụ, đang thực hiện 2 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước | Tháng 3/2019 | Nghị định được ban hành | Hoàn thành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP Ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. |
|  | Xây dựng các văn bản hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin, mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin và văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư công nghệ thông tin, phù hợp với thực tế và đặc thù ngành công nghệ thông tin | Tháng 7/2019 | 2.1. Thông tư của Bộ TTTT hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ CNTT | Hoàn thành Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT Ngày 29/5/2020 hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. |
|  |  |  | 2.2. Văn bản của Bộ TTTT hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ CNTT | Hoàn thành Công văn số 2455A/BTTTT-THH ngày 29/7/2019 hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ CNTT. |
|  |  |  | 2.3. Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT | Đã trình (hoàn thành) - Đã hoàn thiện dự thảo Thông tư; đã xin ý kiến (lần 3) của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; - Đã trình ban hành. |
|  | Xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các văn bản hướng dẫn | Tháng 9/2019 | Nghị định được ban hành | Hoàn thành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP Ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. |
|  | Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn | Tháng 9/2019 | Nghị định được ban hành | Đã trình (hoàn thành) - Đã trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định theo Tờ trình số 08/TTr-BTTTT, Ngày 03/3/2020 của Bộ TTTT; - Đang nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ. |
|  | Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án đẩy mạnh việc cấp chứng thư số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số để khuyến khích sử dụng trong các giao dịch điện tử | Tháng 6/2019 | Báo cáo đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ | Hoàn thành Bộ TTTT đã có Tờ trình số 56/TTr-BTTTT ngày 26/11/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án, và đã được Lãnh đạo Chính phủ đồng ý theo thông báo tại Văn bản số 11739/VPCP-KSTT ngày 25/12/2019 của VPCP |
|  | Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng | Tháng 6/2019 | Ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ | Đang thực hiện - Bộ TTTT đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc lựa chọn, sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước để đảm bảo an toàn thông tin mạng; - Bộ đã hoàn thành thủ tục xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các thành viên UBQG về CPĐT; đang tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến góp ý. |
|  | Nghiên cứu, xây dựng mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương | Tháng 6/2019 | Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ | Hoàn thành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg, ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. |
|  | Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư | Tháng 8/2019 | Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ | Đã trình (hoàn thành) - Bộ TTTT đã trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ dự thảo Quyết định tại Tờ trình số 31/TTr-BTTTT ngày 29/8/2019. - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TTTT đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định; đã hoàn thành thủ tục xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân; đang xin thêm ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp. |
|  | Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương | Quý I/2020 | Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Đã trình (hoàn thành) - Bộ TTTT đã xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ Đề án theo quy định và đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 23/TTr-BTTTT ngày 23/4/2020. - Bộ TTTT đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ để hoàn thiện Đề án theo Văn bản số 4287/VPCP-KSTT ngày 29/5/2020 của VPCP. Bộ đề xuất lồng ghép nội dung này vào Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. |
|  | Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Chính phủ điện tử, các nghị định, văn bản hướng dẫn bảo đảm hành lang pháp lý phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API).... | 2021 - 2025 | Báo cáo đề xuất phương án xây dựng Luật và các văn bản dưới Luật | Đang thực hiện Bộ TTTT đang nghiên cứu để xây dựng báo cáo đánh giá, đề xuất. |
|  | Bộ Công an chủ trì: 03 nhiệm vụ, hoàn thành 1/3 nhiệm vụ, đang thực hiện 2 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn | Quý I/2021 | Nghị định được Chính phủ phê duyệt ban hành | Đang thực hiện - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 29/9/2020 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. - Bộ Công an đang thành lập BST, TBT xây dựng Nghị định. |
|  | Xây dựng Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử | Tháng 8/2019 | Đề án được phê duyệt | Đang thực hiện Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Đề án; đã xin ý kiến các bộ, ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT; đang xin ý kiến các đơn vị trong Bộ để hoàn thiện. |
|  | Xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng | 2019 - 2020 | 13.1. Xây dựng, trình ban hành Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng | Hoàn thành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ (tối mật) |
|  |  |  | 13.2. Xây dựng, trình ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật An ninh mạng | Đã trình (hoàn thành) - Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ phê duyệt Nghị định, đã hoàn thành thủ tục xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, người dân, đã xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp và hoàn thiện; - Bộ Công an đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 135/TTr-BCA-A05 ngày 15/5/2019 và các báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến số 361/BC-BCA ngày 20/4/2020 và 502/BC-BCA-A05 ngày 05/6/2020. Bộ Công an đang phối hợp các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ TTTT hoàn chỉnh dự thảo Nghị định |
|  | Bộ Nội vụ chủ trì: 03 nhiệm vụ; hoàn thành 3/3 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử | Tháng 9/2019 | Nghị định được ban hành | Hoàn thành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. |
|  | Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức | Tháng 4/2019 | Đề án được phê duyệt | Hoàn thành Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. |
|  | Xây dựng Đề án thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước | Tháng 5/2019 | Đề án được phê duyệt | Hoàn thành Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025. |
|  | Văn phòng Chính phủ chủ trì: 05 nhiệm vụ; hoàn thành 5/5 nhiệm vụ |  |  |  |
|  | Xây dựng Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia | Tháng 3/2019 | Đề án được phê duyệt | Hoàn thành Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án (Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019) |
|  | Xây dựng Đề án về Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ không giấy tờ (eCabinet) | Tháng 3/2019 | Đề án được phê duyệt | Hoàn thành Đề án đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-VPCP ngày 27/02/2019 |
|  | Xây dựng Đề án về Hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation) | Tháng 3/2019 | Đề án được phê duyệt | Đã trình (hoàn thành) - VPCP đã xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ Đề án theo quy định; ngày 07/6/2019, đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; - Đang báo cáo PTTg Trương Hòa Bình. |
|  | Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ phù hợp với phương thức làm việc, chỉ đạo điều hành thông qua môi trường mạng | Tháng 10/2019 | Nghiên cứu đề xuất phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ | Hoàn thành |
|  | Xây dựng Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử | Tháng 12/2019 | Nghị định được ban hành | Hoàn thành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì: 01 nhiệm vụ đang thực hiện. |  |  |  |
|  | Xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin | Tháng 12/2020 | Nghị định của Chính phủ được ban hành | Đang thực hiện Đã hoàn thành thủ tục xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các thành viên UBQG về CPĐT; đã tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến góp ý; Bộ Tư pháp đã thẩm định. |
|  | Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì: 01 nhiệm vụ, đã hoàn thành. |  |  |  |
|  | Xây dựng Đề án triển khai các hệ thống bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước dùng mật mã đáp ứng yêu cầu triển khai Chính phủ điện tử | Tháng 7/2019 | Đề án được phê duyệt | Đã trình (hoàn thành) - Ban Cơ yếu đã xây dựng hồ sơ Đề án và các thủ tục theo quy định; Đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 293/TTr-BQP ngày 22/01/2020. - VPCP đã thẩm định xong. Bộ Quốc phòng đã ký tắt bản cuối cùng để trình ký. |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: 01 nhiệm vụ, đã hoàn thành. |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng vốn đầu tư công | 2020 | Luật Đầu tư công sửa đổi được ban hành | Hoàn thành Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 |
| II | Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới |  |  |  |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì: 7 nhiệm vụ. Hoàn thành 7/7 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Hoàn thành cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) | Tháng 5/2019 | Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 được ban hành | Hoàn thành Bộ trưởng Bộ TTTT đã ban hành Khung Kiến trúc CPĐT 2.0 tại Quyết định 2323/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2019 |
|  | Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới viễn thông của Việt Nam, làm nền tảng phát triển hệ sinh thái số và đáp ứng cho các dịch vụ mới; nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tốc độ internet, sử dụng hiệu quả băng tần mạng di động 4G, 5G, mở rộng vùng phủ sóng di động 4G, 5G; nâng cao tốc độ mạng cố định băng rộng; điều chỉnh chính sách khuyến khích nội địa hoá để hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nội địa như thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối thông minh có giá thành phù hợp với điều kiện Việt Nam để tăng tỷ lệ người sử dụng và khả năng truy cập các thiết bị thông minh. | Tháng 8/2019 | 26.1. Có văn bản chỉ đạo về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông | Hoàn thành Bộ TTTT đã ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong công tác phát triển, xây dựng hạ tầng, nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo cảnh quan môi trường; |
|  |  |  | 26.2. Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn nâng cao chất lượng dịch vụ Internet | Hoàn thành Đã ban hành các quy chuẩn QCVN số 34:2019/BTTTT, QCVN số 81:2019/BTTTT nhằm nâng cao yêu cầu về chất lượng dịch vụ, tốc độ Internet băng rộng cố định, băng rộng di động; |
|  |  |  | 26.3. Sử dụng hiệu quả băng tần 4G, 5G; nâng cao tốc độ mạng cố định băng rộng | Hoàn thành - Đã cấp giấy phép thử nghiệm 5G cho 03 doanh nghiệp (Viettel, MobiFone và VNPT); - Đã cấp phép lắp đặt 02 tuyến cáp viễn thông trên biển (SJC-2 và BtoBE) nhằm tăng cường dung lượng kết nối viễn thông, Internet đi quốc tế; - Đã chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông nâng cao tốc độ gói cước băng rộng cho người sử dụng với giá không đổi |
|  |  |  | 26.4. Điều chỉnh chính sách khuyến khích nội địa hóa | Hoàn thành Đã được Chính phủ quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN. |
|  | Xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu… và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia | 2020 | Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được xây dựng | Hoàn thành Bộ TTTT đã xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác hệ thống Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NGSP, đã kết nối với các hệ thống LGSP của các bộ, ngành, địa phương |
|  | Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2025 | 2021 - 2025 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ | Hoàn thành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) đã được ban hành (QĐ số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019). |
|  | Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối Mạng TSLCD của cơ quan Đảng, Nhà nước đến các hệ thống mạng của các cơ quan Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; rà soát và triển khai mở rộng, kết nối mạng đến cấp phường, xã và các đối tượng theo yêu cầu | 2020 | 29.1. Sửa đổi bổ sung Thông tư số 27/2017 /TT-BTTTT về các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Mạng truyền số liệu chuyên dùng; | Hoàn thành Đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT |
|  |  |  | 29.2. Mở rộng kết nối của Mạng truyền số liệu chuyên dùng | Hoàn thành Mạng TSLCD đã kết nối đến 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 98% quận, huyện, thị xã |
|  | Triển khai các giải pháp cải thiện xếp hạng chỉ số thành phần hạ tầng viễn thông theo phương pháp đánh giá về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc | 2020 | Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện xếp hạng chỉ số thành phần viễn thông theo đánh giá của LHQ | Hoàn thành Đã thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng viễn thông (ban hành 1 chỉ thị, 2 thông tư và chỉ đạo các nhà mạng thực hiện). Chỉ số hạ tầng viễn thông Việt Nam đã tăng 31 bậc so với năm 2018 lên thứ 69/193 theo đánh giá của Liên Hợp quốc năm 2020. |
|  | Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử | 2021 - 2025 | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho CPĐT | Hoàn thành Bộ trưởng Bộ TTTT đã ký ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”. |
|  | Các bộ, ngành, địa phương: 05 nhiệm vụ, hoàn thành: 4/5 nhiệm vụ; đang thực hiện: 1 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) | Tháng 9/2019 | Quyết định của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố | Đang thực hiện Có 12 tỉnh; 09 bộ đã ban hành (hoàn thành). Các bộ, tỉnh khác đang thực hiện. |
|  | Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được ban hành | 2019 - 2025 | Triển khai Kiến trúc CPĐT đã xây dựng vào hoạt động ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT/CQĐT | Thường xuyên (hoàn thành). Tất cả các bộ, ngành, địa phương đã ban hành và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử 1.0 và đang triển khai áp dụng Kiến trúc CPĐT 2.0. |
|  | Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thông tin báo cáo, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, thủ tục hành chính, công báo điện tử... với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia | 2020 | Kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) với LGSP các bộ, ngành, địa phương | Hoàn thành Có 62/63 tỉnh đã có LGSP và 21/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã có LGSP kết nối với NGSP của quốc gia. |
|  | Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp | 2020 | Kết nối với HTTT 1 cửa; Cổng DVC bộ, ngành, địa phương; Cổng DVC quốc gia | Hoàn thành Cổng DVC 63 tỉnh, thành và đa số Cổng DVC các bộ, ngành, địa phương đã kết nối với Cổng DVC quốc gia |
|  | Thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực (thực hiện thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam hoặc đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi) nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm hoạ, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu | 2020 - 2025 | Thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương | Hoàn thành Hầu hết các bộ, tỉnh hoặc đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu, hoặc thuê dịch vụ trung tâm dữ liệu của các nhà mạng, và triển khai đảm bảo ATTT theo mô hình 4 lớp. |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: 04 nhiệm vụ, hoàn thành 04/04 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp | Tháng 12/2019 | Xây dựng và đưa vào khai thác CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp | Hoàn thành Bộ KHĐT đã xây dựng xong CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đang khai thác sử dụng. |
|  | Nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đấu thầu, mua sắm tài sản công qua mạng, quản lý thống nhất thông tin, cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước | 2019 | HTTT mạng đấu thầu quốc gia được nâng cấp | Hoàn thành Bộ KHĐT đã thực hiện việc nâng cấp hệ thống mạng đấu thầu (chỉnh sửa, nâng cấp chức năng đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu; đánh giá lựa chọn nhà thầu; quản lý hồ sơ năng lực và kinh nghiệm nhà thầu; v.v.… ) |
|  | Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch | 2020 | HTTT và CSDL quốc gia về quy hoạch được xây dựng và đưa vào khai thác | Hoàn thành Bộ KHĐT đã xây dựng xong và đưa vào khai thác tại địa chỉ: htttp://quyhoachquocgia. mpi.gov.vn |
|  | Xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư | 2020 | HTTT các dự án đầu tư và CSDL về đầu tư công được xây dựng và đưa vào sử dụng | Hoàn thành Đã xây dựng HTTT đầu tư công, đang hoạt động tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn/ |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì: 01 nhiệm vụ, đang thực hiện |  |  |  |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội | 2020 - 2025 | Hình thành CSDL quốc gia về an sinh xã hội | Đang thực hiện Bộ LĐTBXH đang tổ chức thực hiện theo nội dung Đề án xây dựng CSDLQG về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. |
|  | Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì: 01 nhiệm vụ, đã hoàn thành. |  |  |  |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin lĩnh vực y tế, doanh nghiệp, thuế, lao động thương binh xã hội | Tháng 10/2019 | 42.1. CSDL quốc gia về bảo hiểm được xây dựng và đưa vào khai thác | Hoàn thành Đã xây dựng xong CSDL chuyên ngành BHXH và đang khai thác |
|  |  |  | 42.2. Chia sẻ dữ liệu bảo hiểm với lĩnh vực y tế; doanh nghiệp; thuế; LĐ TBXH | Hoàn thành - Đã phối hợp Bộ Y tế xây dựng quy chế trao đổi, kết nối, chia sẻ dữ liệu BHXH với ngành y tế, giám định thanh toán phí KCB BHYT. - Phối hợp với ngành Tư pháp để cấp thẻ BHYT cùng cấp giấy khai sinh, khai tử tại 61/63 tỉnh. |
|  | Bộ Tài chính chủ trì: 02 nhiệm vụ; hoàn thành 01 nhiệm vụ, đang thực hiện 01 nhiệm vụ; |  |  |  |
|  | Hoàn thiện xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng của ngành Tài chính về thuế, hải quan, kho bạc | Tháng 12/2019 | Xây dựng và đưa vào khai thác các CSDL về thuế, hải quan, kho bạc | Hoàn thành Đã hoàn thành và đưa vào khai thác các CSDL: CSDL quản lý thuế; CSDL về quản lý kho bạc; CSDL chuyên ngành Hải quan. |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính | Tháng 12/2022 | CSDL quốc gia về tài chính được xây dựng và đưa vào khai thác | Đang thực hiện - Hoàn thiện chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án trong năm 2020; - Thực hiện giai đoạn 1 đến năm 2022; - Thực hiện giai đoạn 2: 2023-2025. |
|  | Văn phòng Chính phủ chủ trì: 01 nhiệm vụ, đã hoàn thành |  |  |  |
|  | Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | 2020 | Trung tâm THDL được xây dựng và hoạt động | Hoàn thành VPCP đã xây dựng Trung tâm THDL, và đang thực hiện thuê dịch vụ cho các HTTT phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. |
|  | Bộ Công an chủ trì: 02 nhiệm vụ; đang thực hiện: 02 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Xây dựng triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, chia sẻ, khai thác dữ liệu với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin khác | Tháng 7/2021 | CSDL quốc gia về dân cư được xây dựng và đưa vào khai thác | Đang thực hiện Bộ Công an đang triển khai thực hiện các gói thầu thuộc Dự án CSDL quốc gia về Dân cư. Cơ bản đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên toàn quốc. |
|  | Nâng cấp Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị | 2020 | Hoàn thiện CSDL về phương tiện giao thông | Đang thực hiện Hiện đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục lập dự án và thẩm định thuyết minh kỹ thuật phương án nâng cấp CSDL, hệ thống đăng ký, quản lý xe, máy. |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường: 03 nhiệm vụ; Hoàn thành (đã trình): 01 nhiệm vụ; đang thực hiện: 02/03 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Tiếp tục triển khai Cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương | Tháng 7/2021 | CSDL về đất đai quốc gia được xây dựng và đưa vào khai thác | Đang thực hiện - Bộ TNMT đang triển khai thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” vốn ngân hàng thế giới (Đã phê duyệt báo cáo NCKT tại QĐ số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016) cho 31 tỉnh. Hiện tại, đã có 182/267 huyện của 31 tỉnh đã phê duyệt thiết kế xây dựng dữ liệu. Bộ TNMT đang điều chỉnh thiết kế sơ bộ hệ thống đất đai đa mục tiêu. Bên cạnh đó, Bộ TNMT cũng đang triển khai thử nghiệm phần mềm xây dựng CSDL đất đai cho địa phương tại Thái Nguyên để đánh giá sử dụng làm phần mềm xây dựng, quản lý đất đai trong dự án. - Đối với các tỉnh còn lại, Bộ TNMT đang lập Đề án tổng thể xây dựng CSDL đất đai quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Tờ trình số 92/TTr-BTNMT ngày 30/11/2019). |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia cung cấp hạ tầng dữ liệu thiết yếu cho vận hành, phát triển Chính phủ điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, phát triển đô thị thông minh | 2020 | CSDL không gian địa lý quốc gia được xây dựng và đưa vào khai thác | Đang thực hiện - Thủ tướng CP đã phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia” tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020. - Đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử”. |
|  | Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường | 2020 | Đề án hoàn thiện CSDL Tài nguyên và môi trường được phê duyệt và triển khai | Đã trình (hoàn thành) - Bộ TNMT đã xây dựng, hoàn thiện thủ tục hồ sơ Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành”; - Đã rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt đề án và bổ sung hồ sơ theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ, trình lại Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (Tờ trình số 61/TTr-BTNMT ngày 23/11/2020) |
|  | Bộ Tư pháp chủ trì: 01 nhiệm vụ, đã hoàn thành |  |  |  |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc | 2020 | CSDL hộ tịch điện tử được xây dựng và đưa vào khai thác | Hoàn thành Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố |
|  | Bộ Nội vụ chủ trì: 01 nhiệm vụ, đã hoàn thành |  |  |  |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức | Tháng 6/2020 | Đề án “xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức” được phê duyệt. | Hoàn thành - Thủ tướng CP đã phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020. - Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tại Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 04/9/2020. |
| III | Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số |  |  |  |
|  | Văn phòng Chính phủ chủ trì: 05 nhiệm vụ; hoàn thành: 4/5 nhiệm vụ; đang thực hiện: 1 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia | Tháng 11/2019 | Cổng Dịch vụ công quốc gia được xây dựng và đưa vào khai thác | Hoàn thành VPCP đã xây dựng và đưa vào khai thác Cổng DVC quốc gia tại https://dichvucong.gov.vn. Đến Tháng 11/2020, đã có trên 380 nghìn tài khoản, trên 89 triệu lượt truy cập, hơn 24 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 578 nghìn hồ sơ được thực hiện qua Cổng DVC quốc gia. |
|  | Hoàn thiện Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp | Tháng 11/2019 | Hệ thống được xây dựng và đưa vào khai thác | Hoàn thành VPCP đã xây dựng HTTT tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn và doanh nghiệp tại: http://doanhnghiep.chinhphu.vn |
|  | Xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật | Tháng 10/2020 | Hệ thống tham vấn chính sách văn bản QPPL được xây dựng | Đang thực hiện VPCP đang xây dựng Đề án |
|  | Thiết lập Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ | 2020 | Hệ thống được xây dựng | Hoàn thành VPCP đã xây dựng hệ thống, đang phục vụ các phiên họp và xử lý công việc của Chính phủ. |
|  | Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và thiết lập Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ | 2020 | Hệ thống được xây dựng và đưa vào khai thác | Hoàn thành VPCP đã xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, ra mắt ngày 13/3/2020. Hiện đã kết nối với hệ thống thông tin báo cáo và các hệ thống thông tin liên quan của 14 Bộ, cơ quan và 37 tỉnh. |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông: 01 nhiệm vụ, đã hoàn thành. |  |  |  |
|  | Tổ chức thực hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ, tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa | 2020 | Xây dựng văn bản pháp luật về dữ liệu mở và cổng dữ liệu quốc gia | Hoàn thành - Ngày 09/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (có quy định về cung cấp dữ liệu mở của CQNN); - Ngày 31/8/2020, Bộ TTTT đã tổ chức Lễ Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn). |
|  | Các bộ, ngành, địa phương: 04 nhiệm vụ, hoàn thành: 1/4 nhiệm vụ; đang thực hiện: 3/4 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Tổ chức triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện | 2020 | Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ được nhân rộng | Đang thực hiện Hệ thống đang được tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu |
|  | Xây dựng Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung | 2020 | Cổng DVC và HTTT một cửa điện tử được xây dựng và đưa vào khai thác | Hoàn thành Các tỉnh, thành phố đã xây dựng và đưa vào khai thác Cổng DVC trực tuyến và HTTT một cửa điện tử |
|  | Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ | 2020 | Hình thành HTTT báo cáo kết nối với hệ thống báo cáo của Chính phủ | Đang thực hiện Đã có 14 bộ, cơ quan và 37 tỉnh xây dựng hệ thống báo cáo, kết nối với HTTT báo cáo Chính phủ |
|  | Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần | 2020 | - Hệ thống hóa mã định danh. - Cung cấp danh mục dữ liệu số hóa để chia sẻ giữa các HTTT | Đang thực hiện Các bộ, ngành, địa phương đang thực hiện |
|  | Bộ Y tế chủ trì: 02 nhiệm vụ; hoàn thành: 01 nhiệm vụ; đang thực hiện: 01 nhiệm vụ |  |  |  |
|  | Thực hiện kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc đối với cơ quan quản lý, các cơ sở cung ứng thuốc và cơ sở y tế | 2020 | Kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc và cơ sở y tế | Hoàn thành - Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018. - Đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai phần mềm quản lý; 93,1% các cơ sở (nhà thuốc, quầy thuốc) đã kết nối liên thông. |
|  | Xây dựng và triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin cơ bản với dữ liệu quốc gia về dân cư | 2020 | Hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân được xây dựng và triển khai | Đang thực hiện - Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử tại Quyết định số 5349/QĐ-BYT ngày 12/11/2019. - Đã triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe tại 08 tỉnh/thành phố. |
|  | Bộ Tài chính chủ trì: 01 nhiệm vụ, đang thực hiện. |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số | 2020 | Hình thành Kho bạc điện tử và Kho bạc số | Đang thực hiện Đang xây dựng kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin KBNN theo hướng hình thành Kho bạc điện tử và Kho bạc số, trên cơ sở đó xác định hệ thống cần triển khai. |
| IV | Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân |  |  |  |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì: 04 nhiệm vụ; Hoàn thành: 4/4 nhiệm vụ; |  |  |  |
|  | Triển khai giải pháp liên thông giữa Hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng và Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ | Tháng 5/2019 | Giải pháp liên thông được triển khai | Hoàn thành Đã ban hành và triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/07/2019 quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. |
|  | Xây dựng các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử | 2020 | Các hệ thống kỹ thuật bảo đảm ATTT được xây dựng | Hoàn thành. Bộ TTTT đã xây dựng và đưa vào khai thác các hệ thống: - Hệ thống Chia sẻ và Giám sát an toàn thông tin phục vụ chính phủ điện tử; - Hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam; - Hệ thống kiểm định an toàn thông tin đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. |
|  | Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử cho các hệ thống thông tin và các thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp | 2020 | Ban hành và triển khai mô hình ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa | Hoàn thành Bộ TT&TT đã ban hành và triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. |
|  | Hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ | 2020 | Các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo ATTT và đẩy mạnh triển khai Nghị định số 85/2016/NĐ-CP | Hoàn thành Bộ TTTT đã ban hành 03 văn bản hướng dẫn: - Hướng dẫn yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD; - Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành; - Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước. |
|  | Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì: 02 nhiệm vụ; hoàn thành: 01 nhiệm vụ; 01 nhiệm vụ thường xuyên. |  |  |  |
|  | Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử cho các hệ thống thông tin và các thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước | 2020 | Dịch vụ chứng thực CKS, xác thực điện tử trên thiết bị di động cho CCVC được triển khai | Hoàn thành Ban CYCP đã triển khai khoảng 10.000 thiết bị SIM ký số trên thiết bị di động cho hầu hết các bộ, ngành, địa phương, có khoảng 400.000 chữ ký số đã được các cơ quan bộ, ngành, địa phương thực hiện trên thiết bị di động. |
|  | Tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đáp ứng yêu cầu cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử | 2020 | HTKT chứng thực điện tử chuyên dùng được phát triển, mở rộng | Thường xuyên (hoàn thành) Ban CYCP tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đáp ứng yêu cầu của hạ tầng an ninh, trọng yếu quốc gia |
| V | Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử |  |  |  |
|  | Bộ Tài chính chủ trì: 01 nhiệm vụ, đã trình (hoàn thành). |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hợp tác công tư (PPP); kinh phí sự nghiệp;…) để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. | Tháng 6/2019 | Báo cáo gửi Thủ tướng CP đề xuất giải pháp huy động nguồn lực cho CPĐT | Đã trình (hoàn thành) - Ngày 02/12/2019, Bộ Tài chính có Công văn số 14554/BTC-NSNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử; - Bộ Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1957/VPCP-KTTH ngày 13/3/2020; - Trên cơ sở ý kiến đánh giá của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10305/BTC-NSNN ngày 26/8/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện báo cáo giải pháp huy động nguồn lực để triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì: 02 nhiệm vụ; hoàn thành: 02 nhiệm vụ. |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, trình Chính phủ về việc sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho việc phát triển Chính phủ điện tử | Tháng 6/2019 | Báo cáo đề xuất trình Chính phủ | Đã trình (hoàn thành) - Bộ TTTT đã có Tờ trình số 17/TTr-BTTTT ngày 07/6/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ; - Bộ TTTT tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ |
|  | Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, phát triển Chính phủ điện tử | 2020 | Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư CSHT CNTT phục vụ CPĐT | Đã trình (hoàn thành) - Chính sách khuyến khích nội địa hóa nhằm hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nội địa, nâng cao giá trị sản xuất trong nước, làm chủ công nghệ sản xuất sản phẩm để ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam đã được quy định tại Điều 4 trong Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019; - Đang phối hợp với một số đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích nội địa hóa nhằm hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nội địa, nâng cao giá trị sản xuất trong nước, làm chủ công nghệ sản xuất sản phẩm để ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam; - Đã trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình phát triển Công nghiệp CNTT. |
|  | Các bộ, ngành, địa phương: 02 nhiệm vụ thường xuyên. |  |  |  |
|  | Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin trọn gói do các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, không sử dụng nguồn vốn vay ODA có điều kiện ràng buộc để triển khai xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử. | 2020 - 2025 | Có kinh phí ngân sách để thuê dịch vụ CNTT cho xây dựng CPĐT | Thường xuyên (hoàn thành) Các bộ, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị định số 73/2019/NĐ-CP để lập kế hoạch ngân sách thuê dịch vụ CNTT cho hoạt động Chính phủ điện tử |
|  | Xây dựng Chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và làm việc trên môi trường mạng | 2020 | Các khóa đào tạo, tập huấn cho CBCC về CPĐT | Thường xuyên (hoàn thành) Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên đào tạo, tập huấn cho CBCC về ứng dụng CNTT, CPĐT |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì: 01 nhiệm vụ, thường xuyên. |  |  |  |
|  | Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực của Việt Nam theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế liên quan để cung cấp các số liệu cho các tổ chức quốc tế | 2020 | Thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện xếp hạng chỉ số thành phần nguồn nhân lực theo đánh giá của LHQ | Thường xuyên (hoàn thành) Bộ GDDT đang tích cực thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực. Chỉ số nguồn nhân lực Việt Nam đã tăng 3 bậc so với năm 2018 lên thứ 117/193 theo đánh giá của Liên Hợp quốc năm 2020. |
|  | Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì: 01 nhiệm vụ, thường xuyên. |  |  |  |
|  | Tiếp tục triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API)... | 2020 | Tiếp tục triển khai Chương trình NCKH phục vụ xây dựng CPĐT | Thường xuyên (hoàn thành) Bộ KHCN đang phối hợp thực hiện Chương trình KC.01.23/16-20 nghiên cứu phát triển nền tảng triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và sẽ triển khai thử nghiệm thực tế, đánh giá tại Cổng TTĐT của Bộ Khoa học và Công nghệ. |
|  | Bộ Nội vụ chủ trì: 01 nhiệm vụ, đang thực hiện. |  |  |  |
|  | Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích để thu hút nhân lực tham gia xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong bộ máy nhà nước | 2020 | Cơ chế chính sách thu hút nhân lực cho CPĐT được Thủ tướng phê duyệt | Đang thực hiện Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút nhân tài |
|  | Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chủ trì: 01 nhiệm vụ, hoàn thành. |  |  |  |
|  | Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử; trong việc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 | 2020 | VNPost tham gia vào triển khai CPĐT và hỗ trợ người dân thực hiện DVCTT mức 3, mức 4 | Hoàn thành Hầu hết các tỉnh/thành phố đã triển khai các điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các bưu cục, các điểm Bưu điện VHX để thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVCQG và cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương. Đã thực hiện chuyển trả hơn 86.104 kết quả cho các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVCQG và cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương. |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các bộ, ngành, địa phương: 01 nhiệm vụ, thường xuyên |  |  |  |
|  | Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử | 2020 | Truyền thông về phát triển CPĐT trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo chí, Internet | Thường xuyên (hoàn thành) Các đài phát thanh, truyền hình, báo chí đã tích cực tuyên truyền, hình thành các chuyên mục, trang tin về phát triển CPĐT |
| VI | Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi |  |  |  |
|  | Các bộ, ngành, địa phương: 01 nhiệm vụ, hoàn thành. |  |  |  |
|  | Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử; Tổ công tác giúp việc của Trưởng ban | Tháng 3/2019 | Các bộ, ngành, địa phương thành lập BCĐ CPĐT/CQĐT | Hoàn thành Các bộ, ngành, địa phương đã thành lập. |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông: 01 nhiệm vụ, hoàn thành |  |  |  |
|  | Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả, chất lượng kết quả thực thi nhiệm vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát trách nhiệm giải trình, ra quyết định và xử lý kịp thời các vướng mắc về thể chế, nguồn lực tài chính, giải pháp công nghệ và con người để bảo đảm thực thi hiệu quả mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử. | 2020 | Bộ chỉ số đo lường kết quả thực thi các nhiệm vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử được xây dựng và triển khai | Hoàn thành Bộ TTTT đã có Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”, trong đó có nhóm các chỉ số đánh giá về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. |