| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | Đắk Nông, ngày tháng 9 năm 2022 |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Đánh giá chỉ số Chuyển đổi số năm 2021 và tình hình triển khai chuyển đổi số trong 08 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông năm 2022, UBND tỉnh Đắk Nông báo đánh giá chỉ số Chuyển đổi số năm 2021 và tình hình triển khai chuyển đổi số trong 08 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ (DTI) TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2021

I. KẾT QUẢ CHỈ SỐ DTI NĂM 2021

- Giá trị trung bình DTI 2021 cấp tỉnh là 0,4014, tăng trưởng 32,7% so với năm 2020 (0,3026). Trong đó, 31/36 tỉnh/thành có giá trị DTI 2021 trên mức trung bình của cả khối tỉnh; 06/63 tỉnh/thành có giá trị đạt mức 0,5 trở lên.

- Top 10 tỉnh/thành đứng đầu về DTI gồm: Thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bình Phước, Bắc Giang.

- Xếp hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) tỉnh Đắk Nông đạt giá trị 0,3509, tăng 13 bậc so với năm 2020 nằm trong nhóm các tỉnh/thành dưới mức trung bình của cả khối tỉnh; đứng thứ 41/63 tỉnh/thành, đứng thứ 04/5 đối với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên. Kết quả trên đã phản ánh thực trạng chuyển đổi số của tỉnh có xu hướng phát triển nhưng chưa đồng đều giữa các chỉ số thành phần và vẫn chưa có sự bứt phá trong vùng Tây Nguyên.

II. XẾP HẠNG CÁC CHỈ SỐ CHÍNH NHƯ SAU:

|  | DTI 2021 | Nhận thức số | Thể chế số | Hạ tầng số | Nhân lực số | ATTT mạng | Hoạt động CQS | Hoạt động KTS | Hoạt động XHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm | 0,3509 | 0,2833 | 0,6 | 0,4228 | 0,0538 | 0,4623 | 0,3239 | 0,3490 | 0,3435 |
| Hạng | 41 | 61 | 10 | 42 | 58 | 12 | 52 | 34 | 18 |

Kết quả cho thấy các chỉ số về Nhận thức số, Nhân lực số, Nhóm chỉ số hoạt động của Chính quyền số còn rất thấp, chỉ số Hạ tầng số còn thấp. Trong khi đó, các chỉ số về Hoạt động kinh tế số ở mức trung bình, chỉ số về an toàn thông tin, thể chế số ở mức khá tốt.

- Xếp hạng theo 03 trụ cột như sau:

| Trụ cột | Chính quyền số |  | Kinh tế số |  | Xã hội số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Điểm | 0,262 | 0,3527 | 0,2916 | 0,3461 | 0,2833 | 0,3594 |
| Hạng | 60 | 46 | 50 | 45 | 30 | 37 |
| Tăng/giảm bậc | +14 |  | +5 |  | -7 |  |

Kết quả đánh giá theo 03 trụ cột, tỉnh đã cải thiện được về điểm số của cả 03 trụ cột; tuy nhiên, chỉ có thứ hạng về Chính quyền số, Kinh  tế số được cải thiện, thứ hạng về xã hội số bị giảm.

PHẦN II. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ DTI NĂM 2021 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. NHẬN THỨC SỐ

1. Đánh giá chỉ số Nhận thức số

- Có giá trị 0,2833, là nhóm chỉ số có xếp hạng thấp nhất 61/63 tỉnh, thành phố, gồm 10 chỉ số thành phần, trong đó có 07 chỉ số thành phần không có điểm do trong năm 2021, tỉnh chưa có chuyên trang cấp tỉnh về chuyển đổi số, cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở  chưa có và duy trì chuyên mục riêng về chuyển đổi số, cụ thể:

| 1 | Chỉ số thành phần | Nguyên nhân | Trách nhiệm của đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Có chuyên trang cấp tỉnh về chuyển đổi số | Tỉnh chưa có chuyên trang về chuyển đổi số | Sở TT&TT |
| 1.2 | Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số | Cổng TTĐT chưa có chuyên mục riêng về chuyển đổi số Năm 2022: Đã đạt | Sở TT&TT |
| 1.3 | Cơ quan báo chí của Tỉnh, thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số | Chưa có chuyên mục riêng về chuyển đổi số Năm 2022: Đã đạt | Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh |
| 1.4 | Đài Phát thanh truyền hình của Tỉnh, thành phố có chuyên mục riêng về chuyển đổi số | Chưa có chuyên mục riêng về chuyển đổi số Năm 2022: Đã đạt | Đài PT-TH tỉnh |
| 1.5 | Tần suất Đài Phát thanh truyền hình của Tỉnh, thành phố phát sóng chuyên mục riêng về chuyển đổi số | Chưa thực hiện Năm 2022: Đã đạt (tần suất 04 số/tháng) | Đài PT-TH tỉnh |
| 1.6 | Hệ thống truyền thanh cơ sở có chuyên mục riêng về chuyển đổi số | Chưa có chuyên mục riêng về chuyển đổi số | UBND các huyện, thành phố |
| 1.7 | Tần suất hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng chuyên mục riêng về chuyển đổi số | Chưa thực hiện |  |

2. Tình hình thực hiện

a) Kết quả đạt được

Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh

- Tỉnh Đắk Nông đã kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số (sau đây viết tắt là BCĐ) theo Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh, trong đó, Trưởng BCĐ là Chủ tịch UBND tỉnh, 04 phó trưởng BCĐ là các phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 38 ủy viên là thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động trong năm 2022 tại Kế hoạch số 348/KH-BCĐ ngày 17/6/2022, trong đó bám sát theo kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022.

Ngày chuyển đổi số

- Ngày 01/11 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 762/QĐ-UBND  ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh cũng đã bám sát theo hoạt động hưởng ứng năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung vào các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; thúc đẩy, quảng bá toàn dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam; thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, giúp người dân được thụ hưởng kết quả chuyển đổi số.

- Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Các kênh tuyên truyền

- Tất cả các cơ quan báo, đài của tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh đã có chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số (Báo Đắk Nông, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh). Từ đầu năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã mở chuyên mục Cuộc sống số với tần suất 4 số/tháng và các tin bài, phóng sự; Cổng Thông tin điện tử tỉnh kịp thời thông tin về kết quả, chính sách của Đảng, Nhà nước về công cuộc Chuyển đổi số của tỉnh cũng như toàn quốc. Báo Đắk Nông duy trì chuyên mục “Chuyển đổi số” trên báo in và điện tử của đơn vị.

- Có 27/27 đơn vị (đạt tỷ lệ 100%) có triển khai tuyên truyền  về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử, trong đó, có 23/27 đơn vị có chuyên mục riêng tuyên truyền về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử.

- Ngoài ra, công tác tuyên truyền về chuyển đổi số cũng được triển khai trên mạng xã hội thông qua kênh zalo Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đã thu hút được 140 người theo dõi kênh, fanpage facebook Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông với 281 người theo dõi.

- Sở Thông tin và Truyền thông đã thường xuyên ban hành hướng dẫn triển khai Chuyển đổi số năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

b) Hạn chế

- Tỉnh chưa có chuyên trang riêng để thực hiện công tác tuyên truyền về chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số tại một số đơn vị còn chưa sâu sắc, chưa đạt được hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức của một số đơn vị còn chưa nắm bắt được các nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, ngành.

- Hình thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến theo cách thức truyền thống là tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc tuyên truyền, phổ biến các nội dung chung chung, chưa gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành, địa phương.

- Số người tham gia kênh truyền thông về chuyển đổi số còn rất hạn chế, ước tính đạt khoảng 0,9% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức và khoảng 2,8% so với tổng số thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

3. Đề xuất giải pháp khắc phục

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục riêng về chuyển đổi số và tần suất phát các chương trình liên quan về chuyển đổi số ít nhất 01 lần/tuần;

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc; Chủ tịch UBND cấp huyện (Trưởng ban chỉ đạo CĐS cấp huyện) chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã xây dựng các chuyên trang về chuyển đổi số và tăng tần suất phát về CĐS trên các hệ thống truyền thanh cơ sở ở địa phương ít nhất 01 lần/tuần (Nguyên nhân là do chưa có Kế hoạch triển khai).

- Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử, đồng thời, thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau như mạng xã hội (zalo, facebook), qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, ... Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số của tỉnh để được cập nhật kịp thời thông tin với nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác bằng cách sử dụng Zalo và thực hiện quét mã QR.

II. THỂ CHẾ SỐ

1. Đánh giá chỉ số Thể chế số

Có giá trị 0,6, là nhóm chỉ số có xếp hạng cao nhất 10/63 tỉnh/thành, gồm 11 chỉ số thành phần, trong đó có 04 chỉ số thành phần không có điểm do trong năm 2021, tỉnh chưa có ban hành Kế hoạch về chuyển đổi số năm 2021, chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số và các chính sách về quản lý chi cho chuyển đổi số..., cụ thể:

| 2 | Chỉ số thành phần | Nguyên nhân | Trách nhiệm của đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Kế hoạch về chuyển đổi số năm 2021 | Mới chỉ ban hành kế hoạch phát triển chính quyền số năm 2021 | Sở TT&TT |
| 2.2 | Ban hành văn bản định kỳ hằng năm nhắc nhở, chấn chỉnh quản lý chi cho chuyển đổi số | Chưa có báo cáo riêng mà chỉ lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính |
| 2.3 | Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm phổ biến, quán triệt công tác chi cho chuyển đổi số | Chưa thực hiện | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính |
| 2.4 | Ban hành chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số | Chưa có | Sở TT&TT |

2. Tình hình thực hiện

a) Kết quả đạt được

Tại tỉnh:

- Tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 05 năm tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch năm 2022 tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông năm 2022.

- Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông (hiện đang rà soát điều chỉnh và dự thảo Bộ tiêu chí DTI theo Quyết định số 992/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2022).

- Thường xuyên rà soát, ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn. Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo Phụ lục I.

Tại các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Cấp tỉnh: Có 19/19 sở, ban, ngành ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2022, trong đó: có 13/19 đơn vị ban hành kế hoạch chuyển đổi số lồng ghép với kế hoạch phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin; 10/19 đơn vị ban hành kế hoạch riêng về chuyển đổi số; 18/19 sở, ban, ngành đã thành lập Ban/Tổ chỉ đạo chuyển đổi số (Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thành lập). Một số ngành đã có kế hoạch chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực mình gồm: ngành giáo dục và đào tạo, ngành công thương, ngành nông nghiệp.

- Cấp huyện: Có 08/08 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện trong năm 2022, trong đó: có 02/08 địa phương ban hành kế hoạch chuyển đổi số lồng ghép với kế hoạch phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin; 06/08 địa phương ban hành kế hoạch riêng về chuyển đổi số. Có 08/08 địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số.

(Chi tiết Bảng theo dõi, thống kê theo Phụ lục II).

b) Hạn chế:

- Kế hoạch hành động năm 2022 của nhiều Sở, ngành, địa phương còn thiếu chi tiết, chưa xác định rõ  trách nhiệm và nguồn lực triển khai.

# 3. Đề xuất giải pháp khắc phục

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn cụ thể và tham mưu bố trí ngân sách đảm bảo chi cho chuyển đổi số của tỉnh với tỷ lệ khoảng 1% tổng chi ngân sách hàng năm và giai đoạn 2022-2025.

- Đề nghị các đơn vị, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành động chuyển đổi số năm 2023 trên cả 08 nhóm nhiệm vụ nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số. Thực hiện đôn đốc, giám sát thực hiện, định kỳ hàng năm thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, trên cơ sở đó thực hiện cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

III. HẠ TẦNG SỐ

1. Đánh giá chỉ số Hạ tầng số

Có giá trị 0,4228, có xếp hạng 42/63 tỉnh/thành gồm 07 chỉ số thành phần, trong đó có 01 chỉ số không có điểm và 03 chỉ số đạt điểm dưới mức trung bình do Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ Chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, mức độ triển khai các nền tảng số dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn thấp..., cụ thể:

| 3 | Hạ tầng số | Nguyên nhân | Trách nhiệm đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang | Tỷ lệ còn thấp 50,65%, | Sở TT&TT |
| 3.2 | Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ Chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây | Đã triển khai theo hướng điện toán đám mây, chưa kết nối với Hệ thống của Chính phủ ( do chưa có hướng dẫn) | Sở TT&TT |
| 3.3 | Mức độ triển khai các nền tảng số dùng chung | Triển khai 03/16 nền tảng theo khuyến nghị của Bộ TTTT | Sở TT&TT |
| 3.4 | Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong nền tảng số | Hiện chỉ mới thí điểm AI trong hệ thống tổng đài tự động | Sở TT&TT |

2. Tình hình thực hiện

a) Kết quả đạt được

Triển khai hạ tầng số

- 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh được kết nối cáp quang đến trung tâm;

- Phủ sóng 4G đến 97% thôn, buôn, bon;

- Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối băng rộng cố định (BRCĐ): đạt 50,65%;

- Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính: 23,17%;

- Tỷ lệ người dân sử dụng Internet: 73,08%;

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh: 88,74%;

- Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 2G (FP)/dân số: 9,37%

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động (ĐTDĐ) sử dụng điện thoại thông minh (SMP)/100 dân: 106,6%

- 100% cơ sở giáo dục đã kết nối Internet băng thông rộng;

- Thuê bao BRCĐ/100 dân: đạt tỷ lệ 13,89 %;

- Thuê bao BRDĐ/100 dân: đạt tỷ lệ 75,12 %

- Các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng được 06/10 vùng lõm sóng thôn lõm sóng viễn thông (theo Công văn số 848/CVT-PTHT của Cục Viễn thông , Bộ Thông tin và Truyền thông). Ngoài ra, trong 08 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng thêm 17 thôn, bon, bản tại 07 huyện trên địa bàn tỉnh.

- Số thuê bao di động sử dụng dịch vụ Mobile Money tăng 02 lần so với tháng 01/2022.

| STT | Đơn vị | Điểm nạp rút | Số cửa hàng số | Số tài khoản thanh toán số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gia Nghĩa | 102 | 455 | 11.594 |
| 2 | Đắk Mil | 135 | 269 | 6.661 |
| 3 | Cư Jut | 142 | 202 | 5.446 |
| 4 | Krông Nô | 134 | 188 | 4.534 |
| 5 | Đắk Song | 151 | 276 | 7.583 |
| 6 | Đắk R'lấp | 144 | 310 | 5.778 |
| 7 | Tuy Đức | 109 | 101 | 4.535 |
| 8 | Đắk G'long | 154 | 97 | 5.615 |
| Tổng cộng: |  | 1.071 | 1.898 | 51.746 |

b) Hạn chế:

- Việc xóa vùng lõm sóng viễn thông còn chậm theo tiến độ đề ra, các khu vực chưa xóa lõm sóng gồm: cụm 6,8,9 xã Đắk R’Măng, Bon B’nơm, xã Đắk P’lao thuộc huyện Đắk G’Long do có liên quan đến vị trí và quy hoạch.

- Việc triển khai thí điểm mạng di động 5G còn chậm tiến độ đặt ra.

3. Đề xuất giải pháp khắc phục

- Sở Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu UBND tỉnh lựa chọn, công bố các nền tảng dùng chung theo khuyến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông; Đồng thời  tham mưu nâng cấp, bổ sung trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ điện toán đám mây và kết nối với hệ thống điện toán đám mây của Chính phủ khi có hướng dẫn.

- Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật dữ liệu ngành, địa phương vào các nền tảng dùng chung khi triển khai;  Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số phát triển  kinh tế số, xã hội số ở ngành, địa phương, nhất là các nền tảng phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh; hộ gia đình có cáp quang trên cơ sở đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp.

- Các địa phương tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng (địa điểm, điện lưới,…) để các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng các vùng lõm; đưa cáp quang tới các thôn bản, đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình.

- Viettel Đắk Nông sớm hoàn thiện các quy trình thủ tục để triển khai 5G trong năm 2022.

IV. NHÂN LỰC SỐ

1. Đánh giá chỉ số Nhân lực số

Có giá trị 0,0538, có xếp hạng 58/63 tỉnh/thành gồm 13 chỉ số thành phần; trong đó có 01 chỉ số thành phần đạt điểm dưới mức trung bình và 10 chỉ số thành phần không có điểm do trong năm 2021, tỉnh chưa triển khai thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn; Sở Thông tin và Truyền thông chưa có chức năng, nhiệm vụ, chưa có bộ phận về triển khai chuyển đổi số; Không thống kê được số lượng sinh viên được đào tạo về chuyển đổi số, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp chuyển đổi số, ...

| 4 | Nhân lực số | Nguyên nhân | Trách nhiệm của đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Tổ công nghệ số cộng đồng đến mức xã | Do Bộ TTTT mới hướng dẫn thí điểm năm 2022; Hiện đã thành lập được 58/71 tổ | UBND các huyện, thành phố |
| 4.2 | Tổ công nghệ số cộng đồng đến mức thôn, xóm | Do Bộ TTTT mới hướng dẫn thí điểm năm 2022; Hiện đã thành lập được 543/771 tổ | UBND các huyện, thành phố |
| 4.3 | Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số | Chưa có quyết định bổ sung vào chức năng, nhiệm vụ của Sở TT&TT (do Bộ TTTT chưa có hướng dẫn) | Sở TT&TT; Sở Nội vụ |
| 4.4 | Sở Thông tin và Truyền thông có bộ phận/đơn vị thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số | Chưa có quyết định thành lập Phòng chuyển đổi số mà mới chỉ giao nhiệm vụ | Sở TT&TT |
| 4.5 | Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về An toàn thông tin mạng | Tỷ lệ rất thấp | Sở TT&TT; Sở Nội vụ |
| 4.6 | Tỷ lệ công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số | Năm 2021, chưa được bố trí kinh phí để triển khai | Sở TT&TT |
| 4.7 | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về chuyển đổi số | Chưa có | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4.8 | Tỷ lệ người lao động được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số | Chưa có | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội |
| 4.9 | Số lượng người dân được phổ cập kỹ năng số cơ bản trên nền tảng đào tạo trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (OneTouch) | Chưa có | UBND các huyện, thành phố |
| 4.10 | Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở) | Chưa có | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4.11 | Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở) | Chưa có | Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội |

2. Tình hình thực hiện

a) Kết quả đạt được

- Tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Kế hoạch 180/KH-UBND ngày 06/4/2022.

- Đã tổ chức 03 lớp tập huấn Nâng cao năng lực chuyển đổi số - Hướng đến một quốc gia số toàn diện cho 173 đại biểu là lãnh đạo của các ban đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Chủ tịch của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 39 đại biểu là đại diện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; 250 đại biểu và trực tuyến tại 70 điểm cầu, trong đó có 07 điểm cầu tại UBND huyện và 63 điểm cầu tại UBND xã, thị trấn, với sự tham gia khoảng 1500 đại biểu.

- Hiện 100% cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện có chuyên trách hoặc giao phụ trách công nghệ thông tin. Chuyên trách công nghệ thông tin có trình độ chuyên ngành CNTT, cụ thể: đại học là 25/28, đạt tỷ lệ 89,29%; cao đẳng: 02/28, đạt tỷ lệ 7,14%; có trình độ khác: 01/28, chiếm 3,57%.

- Toàn tỉnh đã triển khai thành lập được 58/71 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã (đạt tỷ lệ 80,3%) với khoảng 550 thành viên, 543/711 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn (đạt tỷ lệ 76,3%) với 2.424 thành viên là cán bộ Ban tự quản và hội đoàn thể các thôn, tổ dân phố. 06/8 huyện, thành phố đã triển khai thành lập 100% tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn, 02 huyện chưa hoàn thành là Cư Jut (chưa triển khai) và Đắk Song (thành lập 4/9 tổ cấp xã và 25/71 tổ cấp thôn).

- Sở Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn các địa phương phổ cập kỹ năng số cho tổ công nghệ số cộng đồng trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai.

b) Hạn chế:

- Chỉ số Nhân lực số khó có các biện pháp khắc phục, do trên địa bàn tỉnh chưa có trường Đại học đào tạo về chuyển đổi số tại chỗ và với điều kiện kinh tế của tỉnh còn hạn chế, chưa thu hút nguồn nhân lực trình độ công nghệ thông tin.

- Nguồn nhân lực tham mưu quản lý nhà nước, triển khai Chuyển đổi số tại Sở Thông tin và Truyền thông còn thiếu và còn hạn chế về năng lực.

- Việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng đã được chú trọng; tuy nhiên, hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng còn chưa phát huy được hiệu quả  thiết thực.

# 3. Đề xuất giải pháp khắc phục

- Các địa phương chưa hoàn thành thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng đẩy nhanh tiến độ và đưa vào hoạt động trong tháng 09/2022 (Sở Thông tin và Truyền thông đã đôn đốc và hướng dẫn tại Công văn số 1100/STTTT-CNTT ngày 12/8/2022).

- Các địa phương rà soát, quyết định thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo hoạt động hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng, tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn trực tuyến trên cổng đào tạo https://onetouch.mic.gov.vn/ của Bộ TTTT theo các chương trình Bộ TTTT tổ chức; ưu tiên tuyển dụng, bố trí cán bộ  chuyên trách về CĐS, an toàn thông tin mạng, …; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về CĐS do tỉnh tổ chức, đồng thời hàng năm chủ động tổ chức các buổi tập huấn tại đơn vị, địa phương (ngoài các chương trình chung của tỉnh); Phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho công dân trên  địa bàn.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số vào Chức năng, nhiệm vụ của Sở theo Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông có quyết định phân công nhiệm vụ chuyển đổi số cho các phòng chuyên môn của Sở.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoặc tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thúc đẩy tăng tỷ lệ các cơ sở đào tạo cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở), đảm bảo tỷ lệ theo chương trình chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

V. AN TOÀN, AN NINH MẠNG

1. Đánh giá chỉ số An toàn thông tin mạng

Có giá trị 0,4623, có xếp hạng 12/63 tỉnh/thành gồm 12 chỉ số thành phần, trong đó có 02 chỉ số thành phần đạt điểm dưới mức trung bình và 06 chỉ số thành phần không có điểm do trong năm 2021, các biện pháp an toàn thông tin chưa được các cơ quan, đơn vị thực sự quan tâm và đầu tư, cụ thể: Số lượng hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ.

| 5 | An toàn thông tin mạng | Nguyên nhân | Trách nhiệm đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Số lượng hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ | 08/27 cơ quan, đơn vị thực hiện hồ sơ phê duyệt cấp độ. Các cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc đảm bảo an toàn hệ thống thông cho đơn vị mình. | Sở TT&TT |
| 5.2 | Số lượng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) | Các cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc đảm bảo an toàn hệ thống thông cho đơn vị mình. | Các Sở, Ban,ngành |
| 5.3 | Số lượng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đã được kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 | Thiếu báo cáo kết quả giám sát đối với từng hệ thống thông tin. | Sở TT&TT |
| 5.4 | Số lượng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng | Không có phương án nào | Sở TT&TT |
| 5.5 | Số lượng các cuộc diễn tập được triển khai | Không tổ chức diễn tập | Sở TT&TT |
| 5.6 | Số lượng sự cố đã phát hiện trong cơ quan nhà nước | Theo số liệu của VNCERT, NCSC trong năm 2021, tỉnh có 10 sự cố; tuy nhiên không đảm bảo năng lực phát hiện | Sở TT&TT |
| 5.7 | Số lượng sự cố đã xử lý trong cơ quan nhà nước | Theo số liệu đối soát của VNCERT, NCSC trong năm 2021, tỉnh có 10 sự cố; tuy nhiên không có sự cố nào được khắc phục. | Sở TT&TT |
| 5.8 | Tổng kinh phí chi cho an toàn thông tin (ATTT) | Chỉ 10,6 tỷ đồng chi cho ATTT | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính |

2. Tình hình thực hiện

a) Kết quả đạt được

- Đã triển khai kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT cho 10/27 Sở, ngành, UBND cấp huyện (đạt tỷ lệ 37%) gồm: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng.

- Triển khai Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) cho 63/63 máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và kết nối với hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia.

- Tổng số máy tính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương được triển khai phần mềm phòng, chống mã độc tập trung của tỉnh là 989 máy tính (đạt tỷ lệ khoảng 28%). Hệ thống giám sát mã độc tập trung kết nối và chia sẻ dữ liệu thường xuyên với hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia.

b) Hạn chế:

- Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai các giải pháp an toàn thông tin, giải pháp an toàn dữ liệu.

- Nhân lực an toàn thông tin mạng chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các đơn vị, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

- Tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung trên toàn tỉnh còn thấp, chưa đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Đề xuất giải pháp khắc phục

- Các Sở, ngành, địa phương rà soát tham mưu quyết định ban hành cấp độ hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Bộ TTTT (Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn thực hiện) trong năm 2022; Đảm bảo 100% máy tính làm việc trong các cơ quan nhà nước ở các cơ quan, đơn vị phải cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và được kết nối về trung tâm giám sát ATTT mạng của tỉnh và của Bộ TTTT. Đảm bảo ATTT mạng ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình, không để xảy ra tình trạng mất an toàn thông tin mạng và nhiễm mã độc; Kịp thời chỉ đạo tổ chức trực thuộc xử lý nhiễm mã độc theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND thực hiện đầy đủ các  bước, giải pháp trong việc giám sát ATTT mạng các hệ thống thông tin của tỉnh như đảm bảo 04 bước ATTT, đánh giá HTTT hàng năm, kết nối báo cáo với hệ thống giám sát ATTT mạng Quốc gia, theo dõi, giám sát ATTT ở các cơ quan, đơn vị, địa phương,…; Tham mưu nâng cao chất lượng đội ứng cứu ATTT mạng của tỉnh,…

- Sở Tài chính, Sở KH-ĐT tham mưu bố trí ngân sách thực hiện công tác đảm bảo ATTT mạng của tỉnh theo đề xuất của Sở Thông tin  và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định. Đảm bảo chi cho ATTT mạng không dưới 10% tổng chi cho ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của tỉnh.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về nguyên tắc, giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đó là: Hệ thống thông tin chưa kết luận bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa đưa vào sử dụng; Hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức.

- Tổ chức xác định, phân loại và phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ của 100% các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý trước ngày 20/9/2022 (Theo Công văn số 1154/STTTT-CNTT ngày 23/8/2022 của Sở TT&TT).

- Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, tăng cường tổ chức diễn tập thực chiến về an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đánh giá và đề xuất UBND tỉnh cho dừng các hệ thống thông tin không bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật từ ngày 01/01/2023.

VI. CHÍNH QUYỀN SỐ

1. Đánh giá chỉ số Hoạt động chính quyền số

Có giá trị 0,3239, có xếp hạng 52/63 tỉnh/thành gồm 22 chỉ số thành phần, trong đó có 05 chỉ số thành phần đạt điểm dưới mức trung bình và 12 chỉ số thành phần không có điểm do Hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng dịch vụ công trực tuyến chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; tỷ lệ dịch vụ công được điền sẵn thông tin, cá thể hóa và xử lý trực tuyến chưa triển khai hoặc rất thấp.Tỉnh chưa có hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước có ứng dụng AI để phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung phục vụ quản lý, ra quyết định...

| 6 | Hoạt động chính quyền số | Nguyên nhân | Trách nhiệm của đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định | Theo thẩm định của Bộ TT&TT, Cổng TTĐT tỉnh chưa đảm bảo theo các chức năng, kỹ thuật theo quy định, chưa chuyển đổi sang công nghệ IPv6 | Sở TT&TT |
| 6.2 | Triển khai Cổng dữ liệu mở | Chưa triển khai | Sở TT&TT |
| 6.3 | Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định | Theo thẩm định của Bộ TT&TT, Cổng DVCTT tỉnh chưa đảm bảo theo các chức năng, kỹ thuật theo quy định, chưa chuyển đổi sang công nghệ IPv6 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 6.4 | Triển khai kênh số khác (ngoài Cổng TTĐT và Cổng DVC) để cung cấp thông tin và DVCTT | Chưa triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các kênh số khác như ứng dụng người dân, ứng dụng khác… | Sở TT&TT |
| 6.5 | Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức tại Tỉnh, thành phố | Tỉnh mới khai thác 05/10 dịch vụ dữ liệu có trên NDXP | Sở TT&TT |
| 6.6 | Tỷ lệ DVCTT được điền sẵn thông tin | Không có DVCTT 3, 4 được điền sẵn thông tin và người dân, doanh nghiệp không cần khai báo lại | Văn phòng UBND tỉnh |
| 6.7 | Tỷ lệ DVCTT được cá thể hóa | Không có DVCTT 3, 4 được cá thể hóa | Văn phòng UBND tỉnh |
| 6.8 | Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến | Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến còn thấp | Văn phòng UBND tỉnh |
| 6.9 | Tỷ lệ tài khoản của người dân, doanh nghiệp có sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 trong năm | Không thống kê được số lượng tài khoản | Văn phòng UBND tỉnh |
| 6.1 | Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT | Số liệu theo Báo cáo số 82/BC-TTHCC ngày 30/11/2021 (99,5% hài lòng) không đủ cơ sở đánh giá | Văn phòng UBND tỉnh |
| 6.11 | Triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung | Chưa triển khai | Sở TT&TT |
| 6.12 | Triển khai nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất toàn Tỉnh, thành phố phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước | Chưa triển khai | Sở TT&TT |
| 6.13 | Triển khai nền tảng giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước | Chưa triển khai | Sở TT&TT |
| 6.14 | Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp | Tỉnh đã triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa thực hiện cá thể hóa theo nhu cầu của cá nhân | Sở TT&TT |
| 6.15 | Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức | Chưa triển khai | Sở TT&TT |
| 6.16 | Mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của chính quyền số | Tỉnh chưa có hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước có ứng dụng AI để phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung phục vụ quản lý, ra quyết định | Sở TT&TT |
| 6.17 | Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chính quyền số | Theo thống kê sơ bộ của Sở Thông tin và Truyền thông thi tỷ lệ chi cho chính quyền số thấp hơn 1% | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính |

2. Tình hình thực hiện

a) Kết quả đạt được

Các hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu ứng dụng, dịch vụ:

- Tỉnh đã xây dựng Nền tảng chia sẻ, tích hợp của tỉnh (LGSP) và Kho dữ liệu dùng chung theo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông phiên bản 2.0. đã kết nối với với Chính phủ, kết nối cơ sơ dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, … phục vụ phát triển Chính quyền số.

- Cổng thông tin dữ liệu đất đai: Hiện nay, đã triển khai công tác đo đạc, kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa toàn tỉnh. Trong đó các huyện: Đắk R’lấp; Tuy Đức; Đắk G’long, Đắk Song và Đắk Mil đã hoàn thành công tác đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên đến thời điểm hiên tại tỉnh mới hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Đắk Rlấp (huyện điểm), các huyện còn lại đang tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ sỡ dữ liệu quản lý đất đai. Ngoài ra, các huyện: Cư Jut; K’rông Nô và thành phố Gia Nghĩa đã thực hiện xong công tác đo đạc và đang tiến hành triển khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (phiên bản 5.0):

- 100% cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với 100% cơ quan Khối Chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã đển gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng và đã liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ngành. Hệ thống đã liên thông với một số đơn vị ngành dọc như: Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Cục thống kê. Tuy nhiên, còn chưa liên thông với các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án (Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các đơn vị đăng ký kết nối với hệ thống quản lý văn bản và điều hành nhưng các đơn vị không có nhu cầu đăng ký).

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến:

- Tỉnh đã ban hành chính sách thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 tại Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh.

- 08/08 huyện, thành phố; 07/18 Sở, ngành (đạt tỷ lệ 39%) trên địa bàn tỉnh đã triển khai niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-code.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh đã tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông của tỉnh, cung cấp 312 dịch vụ công mức độ 3 và 646 dịch vụ công mức độ 4. Đã thực hiện kết nối thành công 437 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ mức độ 3 là 39,9%, mức độ 4 là 31,5%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3 là 58,2%, mức độ 4 là 82,1%. Các đơn vị có tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến cao nhất gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Cư Jut (Chi tiết theo Phụ lục III).

Việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Tỉnh đang phối hợp với Bộ Công an thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin để kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ sở dữ liệu về đoàn viên, thanh niên:

- Đã triển khai thu thập, số hóa dữ liệu 28.514/31.181 Đoàn viên thanh niên, tỷ lệ 91,53% (Top 10 tỉnh đã số hóa dữ liệu Đoàn viên thanh niên) phục vụ công tác quản lý Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

b) Hạn chế:

- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia còn nhiều vướng mắc, do mức độ sẵn sàng từ phía hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương khác nhau.

- Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tuy có những chuyển biến tích cực về số lượng, nhưng chưa đáng kể, chưa đạt mục tiêu đã đề ra.

- Các nền tảng quan trọng như nền tảng số nông nghiệp, đất đai triển khai còn chậm, có nguy cơ không đạt mục tiêu đã đề ra.

- Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là bộ phận một cửa còn hạn chế, chưa bảo đảm tốt nhất cho triển khai Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến.

3. Đề xuất giải pháp khắc phục

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Chủ trì tham mưu nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh; Xây dựng cổng dữ liệu mở của tỉnh hướng đến nền tảng cơ sở dữ liệu của tỉnh và kết nối với cổng dữ liệu mở quốc gia, đưa các dữ liệu mở của tỉnh lên cổng và tham mưu ban hành quy định chia sẻ dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp (hoàn thành trong năm 2023); Triển khai đầy đủ và hiệu quả việc liên thông các dịch vụ dữ liệu từ LGSP qua NDXP để khai thác  các CSDL của các Bộ, ngành ở Trung ương.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh nâng cấp, mở rộng kết nối với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị có nhu cầu kết nối, theo hướng các đơn vị ngành dọc, các đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính tự thực hiện.

- Các Sở, ngành, địa phương:

+ Khẩn trương triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt mục tiêu đến hết 2022 theo Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng việc giao chỉ tiêu, trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả (như tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến); Triển khai các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến;

+ Tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; Tăng tỷ lệ  trả kết quả TTHC qua BCCI  mỗi năm thêm 10%. Đề nghị Bưu điện tỉnh (đơn vị được Chính phủ giao thực hiện dịch vụ BCCI) có giải pháp nhân sự, thiết bị,… để phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện.

- Văn phòng UBND tỉnh: chủ trì nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng yêu cầu  chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định của Bộ TTTT, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, đồng bộ dữ liệu giám sát đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ Cổng dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống giám sát, đo lường mức độ sử dụng dịch vụ chính phủ số (do Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, triển khai).

- Văn phòng UBND tỉnh, các huyện, thành phố: chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó, ưu tiên triển khai Đề án 06 tại các bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường: đẩy nhanh tiến độ triển khai nền tảng số nông nghiệp, cổng thông tin dữ liệu đất đai.

- Công an tỉnh: chủ trì triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác dữ liệu hiệu quả từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp.

VII. VỀ KINH TẾ SỐ

1. Đánh giá chỉ số Hoạt động kinh tế số: Có giá trị 0,349, có xếp hạng 34/63 tỉnh/thành gồm 12 chỉ số thành phần, trong đó có 06 chỉ số thành phần  đạt điểm dưới mức trung bình và 03 chỉ số thành phần không có điểm do tỉnh chưa có Chương trình, Đề án phát triển công nghiệp ICT, phát triển sản phẩm số Make in Viet Nam; doanh thu trong lĩnh vực công nghiệp ICT, viễn thông, internet, thương mại điện tử, kinh doanh số, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới, tài chính ngân hàng, giao thông vân tải và logistics, năng lượng sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất thấp; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa triển khai sử dụng hợp đồng điện tử...

| 7 | Hoạt động kinh tế số | Nguyên nhân | Trách nhiệm của đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP | Doanh thu trong lĩnh vực công nghiệp ICT, viễn thông, internet, thương mại điện tử, kinh doanh số, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới, tài chính ngân hàng, giao thông vân tải và logistics, năng lượng sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất thấp. | Sở TT&TT, Cục Thống kê tỉnh |
| 7.2 | Số doanh nghiệp công nghệ số (Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông – CNTT) | Số lượng doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh còn rất ít. Chưa có Chương trình, Đề án phát triển công nghiệp ICT, phát triển sản phẩm số Make in Viet Nam. | Sở TT&TT |
| 7.3 | Số lượng doanh nghiệp nền tảng số | Số doanh nghiệp nền tảng số trên địa bàn chỉ có 31 đơn vị. Do điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, mặc dù đã có chính sách phát triển doanh nghiệp số nhưng chưa được triển khai thực chất, chưa mang lại hiệu quả | Sở TT&TT |
| 7.4 | Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx | Do công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chương trình chưa được thực hiện hoặc có thực hiện nhưng còn chung chung. | Hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh Sở TT&TT |
| 7.5 | Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số | Còn hạn chế trong công tác tuyên truyền; Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hoạt động theo phương thức truyền thongos chưa quan tâm đến việc sử dụng các nền tảng số trong hoạt động | Hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh Sở TT&TT |
| 7.6 | Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử | Không có Hợp đồng điện tử phát sinh trên địa bàn tỉnh | Sở Tài chính |
| 7.7 | Số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart | Số lượng giao dịch trên sàn TMĐT Vỏ Sò và Postmart tại địa bàn rất thấp 194 lần | Sở TT&TT |
| 7.8 | Tổng kinh phí đầu tư từ Ngân sách nhà nước cho kinh tế số | Không thống kê được tổng kinh phí đầu tư từ NSNN cho kinh tế số | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 7.9 | Tổng kinh phí chi thường xuyên từ Ngân sách nhà nước cho kinh tế số | Không thống kê được tổng kinh phí chi thường xuyên từ NSNN cho kinh tế số | Sở Tài chính |

2. Tình hình thực hiện

a) Kết quả đạt được:

- Đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Kế hoạch số 259/KH-UBND  ngày 18/5/2022; kế hoạch hành động thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế năm 2022;

- Tỉnh đã có Kế hoạch phát triển doanh nghiệp số cũng đã được ban hành, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số cũng đã được triển khai. Hiện, có 03 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động đóng chân trên địa bàn tỉnh nhưng đều là Chi nhánh của các tập đoàn, tổng công ty như VNPT, Viettel, Mobifone.

- Có 02/8 địa phương đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là huyện Đắk Mil và Cư Jut.

- Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP là 6,39% (Số liệu thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử và tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hoá đơn điện tử là 100%.

- Đã thực hiện hỗ trợ đưa hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đặc biệt là các hàng nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP, VIETGAP, … lên sàn 02 thương mại voso.vn và postmart.vn. Đến nay, đã hỗ trợ lên sàn thương mại điện tử cho 630 sản phẩm trong đó có 47/47 sản phẩm OCOP và 583 sản phẩm nông nghiệp khác; Tổng số hộ sản xuất nông nghiệp đã được số hóa thông tin là 111.390 hộ, đạt 92,8% (Số liệu của Cục Thống kê trên địa bàn tỉnh khoảng 120.000 hộ SXNN).

- Có khoảng 25% dân số tham gia mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng di động như: Lazada, Shopee, Sendo, Facebook, Zalo, ...

b) Hạn chế:

- Nhiều đơn vị chưa ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. Chuyển đổi số trong các ngành, địa phương chủ yếu vẫn tập trung nhiều vào phát triển chính quyền điện tử, gặp nhiều lúng túng trong triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số.

- Bộ máy nhân lực để thúc đẩy phát triển kinh tế số tại các bộ ngành địa phương đều rất mỏng, hầu như chưa có.

# 3. Đề xuất giải pháp khắc phục

- Đẩy mạnh việc số hóa ngành Tài chính, thanh quyết toán ngân sách, số hóa dữ liệu tài chính ngân sách.

- Đề nghị Cục thuế tỉnh có giải pháp thúc đẩy và xác định tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử hàng năm.

- Đề nghị Sở Tài chính chỉ đạo triển khai hợp đồng điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Bưu điện tỉnh, chi nhánh bưu chính Viettel  Đắk Nông  có giải  pháp thúc  đẩy nhanh việc giao dịch trên sàn thương mại điện tử vỏ sò và Postmart,  nhằm tăng tỷ lệ các giao dịch trên các sàn TMĐT do mình quản lý.

- Các Sở, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số.

- Các Sở quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế số (Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Công thương, Giáo dục và Đào tạo) bám sát theo Kế hoạch chuyển đổi số đã ban hành. Ngoài ra, một số Sở ngành như Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường... cần có sự quan tâm đặc biệt, đầu tư thích đáng, khẩn trương ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trong ngành, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai.

VIII. VỀ XÃ HỘI SỐ

1. Đánh giá chỉ số Hoạt động xã hội số

Có giá trị 0,3435, có xếp hạng 18/63 tỉnh/thành gồm 08 chỉ số thành phần, trong đó có 03 chỉ số thành phần đạt điểm dưới mức trung bình và 03 chỉ số thành phần không có điểm do trong năm 2021, Bộ công an chưa triển khai danh tính số; tổng kinh phí đầu tư cho xã hội số rất thấp; người dân trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt động kinh tế nông nghiệp, nhu cầu triển khai chữ ký số cá nhân không cao...

| 8 | Hoạt động xã hội số | Nguyên nhân | Trách nhiệm của đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Số lượng người dân có danh tính số/ tài khoản định danh điện tử | Năm 2021, Bộ công an chưa triển khai danh tính số | Công an tỉnh |
| 8.2 | Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân | Người dân trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt động kinh tế nông nghiệp, nhu cầu triển khai chữ ký số cá nhân không cao | UBND các huyện, thành phố |
| 8.3 | Số lượng người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông | Chưa triển khai, hướng dẫn các hoạt động phổ cập về kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông cho người dân | UBND các huyện, thành phố |
| 8.4 | Tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xã hội số | Không thống kê được tổng kinh phí đầu tư từ NSNN cho xã hội số | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
| 8.5 | Tổng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho xã hội số | Không thống kê được tổng kinh phí chi thường xuyên từ NSNN cho xã hội số | Sở Tài chính |
| 8.6 | Mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền | - Tỉnh chưa triển khai ứng dụng dành cho người dân và doanh nghiệp để tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; - Chưa có chức năng phản ánh, kiến nghị trực tuyến trên Cổng DVCTT | Sở TT&TT,Văn phòng UBND tỉnh |

2. Tình hình thực hiện

a) Kết quả đạt được

Triển khai các nền tảng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Đối với Nền tảng tiêm chủng Vắc xin Covid-19 và ký duyệt dữ liệu tiêm chủng phục vụ việc cấp hộ chiếu vắc xin trên PC-Covid và Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT): Toàn tỉnh có 79/79 đơn vị (8 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, 71 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn) sử dụng chứng thư số phục vụ việc ký xác nhận dữ liệu tiêm chủng để cấp “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân theo quy định. Đến nay các cơ sở tiêm chủng COVID -19 tích cực triển khai và đã ký xác nhận dữ liệu tiêm chủng Vắc xin Covid-19 cho 1.177.370 mũi tiêm đã tiêm và 475.253 đối tượng.

- Đối với nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm, 09 đơn vị được cấp tài khoản (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 08 Trung tâm y tế các huyện, thành phố.

- Đối với Nền tảng quản lý bệnh nhân F0 thể nhẹ tại nhà trên Sổ sức khoẻ điện tử: Trung tâm y tế các huyện, thành phố nhập và quản lý 4.636 đối tượng F0 thể nhẹ, không triệu chứng điều trị tại nhà.

Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSK)

- Tổng số hồ sơ khởi tạo có tài khoản HSSK từ Bảo hiểm xã hội tỉnh (Thông tin chung; Thông tin thẻ BHYT; Thông tin quan hệ gia đình; Thông tin liên hệ): 661.312 /664.416 đạt tỷ lệ 99,5%.

- Tổ chức thực hiện cập nhật dữ liệu thông tin y tế vào Hồ sơ sức khoẻ điển tử của người dân trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Đắk Nông, tổng số hồ sơ được hoàn thiện và thông tin chính xác được quản lý theo Quyết định 831/QĐ-BYT (đã có tài khoản HSSK, cập nhật thông tin về lịch sử khám chữa bệnh hoặc Tiêm chủng): 132.900/661.312 đạt tỷ lệ 20,1%.

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM)

- Tại các ngân hàng thương mại, giao dịch điện tử:

Hiện nay các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đều ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng giúp tối ưu hóa, cá nhân hóa việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Một số dịch vụ ngân hàng (thanh toán, nhận tiền tiết kiệm) gần như được số hóa 100%, cho phép khách hàng thực hiện tất cả các khâu trong quy trình sử dụng dịch vụ thanh toán (từ mở tài khoản, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nộp rút tiền tiết kiệm,...), các ngân hàng hiện nay đã xây dựng kho dữ liệu, tạo hệ sinh thái số trải rộng nhiều ngành, lĩnh vực như: hệ sinh thái mobile banking kết nối với dịch vụ công, tài chính, viễn thông, điện lực, giao thông, y tế…

Đến 20/8/2022, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ước có 78 ATM và 296 máy POS hoạt động; số đơn vị trả lương qua tài khoản ước đạt 995 đơn vị, trong đó có 863 đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước; số thẻ được phát hành tại các NHTM đang còn hoạt động khoảng 337.213 thẻ; số tài khoản thanh toán các NHTM đã mở cho khách hàng đang còn hoạt động khoảng 392.823 tài khoản.

- Hoạt động TTKDTM đối với dịch vụ công:

+ 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký nộp thuế điện tử;

+ 78% trên tổng số thu ngân sách được hạch toán tại Kho bạc nhà nước qua phương thức điện tử;

+ 65% doanh thu tiền điện của Công ty điện lực Đắk Nông thanh toán qua phương thức điện tử;

+ Trên 40% số người hưởng và số tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh chi trả qua tài khoản cá nhân.

- Đối với ngành y tế: Đến nay có 03/9 cơ sở khám chữa bệnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Đắk G’Long, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp) đã thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

- Đối với ngành giáo dục: Toàn tỉnh có 238/386 (đạt tỷ lệ 65%) cơ sở giáo dục, trường học triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của nhà trường, giải pháp tích cực góp phần minh bạch hóa khoản thu trong nhà trường, giảm bớt nhiều thời gian trong việc thu chi để các trường tập trung trọng tâm cho công tác giảng dạy.

- Triển khai Địa chỉ số gắn với bản đồ số: Tổng số hộ gia đình có địa chỉ số là 174.249 hộ (đạt 100%), cụ thể như sau:

| STT | Địa bàn | Số lượng địa chỉ cập nhật |
| --- | --- | --- |
| 1 | TP Gia Nghĩa | 18.033 |
| 2 | Huyện Cư Jut | 27.232 |
| 3 | Huyện Krông Nô | 21.543 |
| 4 | Huyện ĐắkGlong | 14.716 |
| 5 | Huyện Đắk Mil | 30.061 |
| 6 | Huyện ĐắkrLấp | 25.006 |
| 7 | Huyện Đắk Song | 21.823 |
| 8 | Huyện Tuy Đức | 15.835 |

- Hóa đơn điện tử (HĐĐT): 100% (2.773/2.773) doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT, Đắk Nông là một trong những địa phương về đích sớm nhất theo mục tiêu của Tổng Cục thuế.

b) Hạn chế:

- Kỹ năng số của người dân còn chưa cao và tập trung chủ yếu ở giới trẻ; số lượng người dùng các nền tảng số phục vụ đào tạo, học tập trực tuyến, đọc sách trực tuyến còn thấp; người dân chưa thực sự quan tâm đến việc tự đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng.

3. Đề xuất giải pháp khắc phục

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng các Sở, ngành, địa  phương  thúc đẩy tuyên truyền, hướng dẫn người dân về kỹ năng số cho người dân thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng ở cấp xã, cấp thôn.

- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường các giải pháp tạo sự thuận lợi cho người dân tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương trên nền tảng số, không gian mạng.

- Các Sở, ngành và các địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý  các vấn đề góp ý, thắc mắc của người dân chất lượng, kịp thời tạo niềm tin cho người dân tham gia xây dựng chính quyền và giải quyết các vấn đề của địa phương trên nền tảng số, không gian mạng nhiều hơn.

- Các địa phương triển khai giao nhiệm vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Thanh toán không dùng tiền mặt; Mua bán, tiếp thị trên sàn thương mại điện tử Việt Nam như Vỏ Sò và PostMart; Sử dụng phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng cơ bản...

IX. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tổng lượng điểm chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) năm 2021 được đánh giá trên 08 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần. Trong đó, tỉnh Đắk Nông có:

- 32/98 tiêu chí thành phần đạt (trên mức trung bình, khá, tốt), tỷ lệ 32%.

- 66/98 tiêu chí thành phần chưa đạt (tỷ lệ 67,3%), trong đó có 46/98 (tỷ lệ 47%) chỉ số thành phần không có điểm.

PHẦN III. NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ

- Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa biết, hiểu sâu sát được nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, ngành, địa phương mình. Do đó, các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số còn chưa gắn với yêu cầu thực tiễn và chưa có sự chủ động trong việc triển khai chuyển đổi số của từng ngành, địa phương. Từ đó, ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số chung của toàn tỉnh.

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ như: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Đắk Mil, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế. Tuy nhiên, hầu hết các nhiệm vụ chuyển đổi số chưa có biện pháp tổ chức thực hiện quyết liệt.

- Cơ sở hạ tầng về CNTT nói chung và hạ tầng công nghệ số trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế như: tỷ lệ máy tính/cán bộ, viên chức cấp xã cần thiết có máy tính làm việc, thiết bị tại bộ phận một cửa, thiết bị mạng, bảo mật trong cơ quan nhà nước.

- Nhiệm vụ chuyển đổi số đối với tỉnh Đắk Nông được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 09-NQ/TU là 96 nhiệm vụ, với khái toán tổng kinh phí thực hiện khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đắk Nông là một tỉnh còn nhiều khó khăn. Dù theo Nghị quyết số 09-NQ/TU tỷ lệ chi tối thiểu là 1% ngân sách hàng năm cho Chuyển đổi số nhưng tỉnh vẫn chưa thể cân đối được nguồn.

- Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, còn nhiều khó khăn. Có nơi chưa có điện, khoảng 40% hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện thoại thông minh, khoảng 85% hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có internet cố định, khoảng 40% hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có internet di động.

- Đối với việc triển khai Cổng thông tin dữ liệu đất đai: nguồn kinh phí thực hiện dự án do ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (bố trí tối thiểu 10% số thu từ tiền sử dụng đất ). Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay ngân sách Trung ương không hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để thực hiện dự án tổng thể.

- Đối với nhiệm vụ triển khai Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp trên địa bàn tỉnh: hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia gồm: Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản (Nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện, hoàn thành trong tháng 3/2022 tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022) nên Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 04 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Đối với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố:

Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2022 tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 231/QĐ-UBND, Quyết định số 570/QĐ-UBND đảm bảo đúng tiến độ, trong đó ưu tiên thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện. Đồng thời, báo cáo, phản ánh những vướng mắc về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực BCĐ) để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn (Cụ thể theo Phụ lục IV).

- Yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện chưa có công chức có trình độ từ đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên tham mưu chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị có kế hoạch tuyển dụng trong đợt thi tuyển công chức, đảm bảo nhân lực tham mưu chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí tối thiểu 1% ngân sách sự nghiệp hàng năm, bảo đảm giao nhiệm vụ, dự toán có trọng tâm, trọng điểm để các Sở, Ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chuyển đổi các chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; đồng thời, đôn đốc, đẩy mạnh tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Trong đó, chú trọng giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đến tận cấp xã, phường.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tham mưu UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chính sách khuyến khích sử dụng DVCTT như giảm lệ phí xử lý, dừng tiếp nhận hồ sơ giấy đối với một số loại hình DVCTT phù hợp, ...

+ Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực để khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì người dân, doanh nghiệp không cần phải nộp lại các bản sao khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Giao Sở Y tế:

+ Tiếp tục tạo lập và cập nhập dữ liệu của người dân trên địa bàn tỉnh lên Hồ sơ sức khỏe điện tử theo đúng yêu cầu tại Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân chăm sóc sức khỏe ban đầu.

+ Triển khai hiệu quả các nền tảng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thanh toán không dùng tiền mặt với 06 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

2. Giao UBND các huyện, thành phố:

- Triển khai thành lập, bồi dưỡng, tập huấn các Tổ công nghệ số cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số Việt Nam một cách hiệu quả, thiết thực.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập và phát huy hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng (Lực lượng nòng cốt như: Ban tự quản, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ, ở thôn, buôn, bon, ...).

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh (IOC- DakNong S trong tháng 10/2022 nhân dịp sơ kết 01 năm ngày chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10) và ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (ngày 01/11).

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NĂM 2023

Có 12/27 cơ quan, đơn vị, địa phương có đăng ký nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2023, 15/27 cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xác định được nhiệm vụ của đơn vị mình.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và rà soát nhiệm vụ tại Quyết định số 570/QĐ-UBND và các văn bản có liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp, đề xuất thành 08 nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số dự kiến trong năm 2023, với tổng kinh phí thực hiện là 82.427 triệu đồng (ước tính khoảng 0,89% ngân sách năm 2023). Kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Nhóm nhiệm vụ: Nâng cao chỉ số "Tính minh bạch" thuộc bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2. Nhóm nhiệm vụ: Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp

3. Nhóm nhiệm vụ: Phát triển các nền tảng số, số hóa dữ liệu các ngành, lĩnh vực

4. Nhóm nhiệm vụ: Bảo đảm an toàn thông tin

5. Nhóm nhiệm vụ: Xây dựng đô thị thông minh cấp huyện

6. Nhóm nhiệm vụ: Khắc phục các hạn chế của chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2021

7. Nhóm nhiệm vụ: Phát triển nhân lực số, nhận thức số.

8. Nhóm những nhiệm vụ khác

(Chi tiết các nhiệm vụ theo Phụ lục V).

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số trong 08 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các thành viên BCĐ chuyển đổi số tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố; - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông; - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, HCQT, TTPVHCC, TH (Q). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hồ Văn Mười |
| --- | --- |

Công văn số 596/STTTT-CNTT ngày 10/5/2022, Công văn số 705/STTTT-CNTT ngày 26/5/2022, Công văn số 1001/STTTT-CNTT ngày 22/7/2022,...

Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Thanh tra tỉnh và Ban quản lý các KCN tỉnh.

UBND các huyện: Đắk Song, Đắk G’long, K’rông Nô, Đắk Mil, Tuy Đức và UBND thành phố Gia Nghĩa.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải.

Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Đắk G’Long, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp đã phối hợp với ngân hàng đặt 02 máy giao dịch tự động (ATM) và máy POS quẹt thẻ tại quầy thu viện phí.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, 08 UBND huyện, thành phố